Umowa Nr …../…./2026

zawarta w dniu …........2026 roku w Lublinie pomiędzy:

Województwem Lubelskim, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170; Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, NIP 946-17-76-938 zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym", którego reprezentuje:

……………………………………………. - ………………………………

a

…………………………

reprezentowaną/ym przez:

………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści:

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane 
z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie technicznym nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Wymiana dachu 
i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie”.

- Termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy a jego zakończenie ustala się do dnia upływu okresu gwarancji na roboty budowlane (………….. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Strony ustalają, że w ramach wynagrodzenia Inspektor Nadzoru jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach w okresie gwarancji na roboty budowlane (………. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Inspektor Nadzoru w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy zobowiązany jest objąć nadzorem inwestorskim roboty dodatkowe i zamienne, których zasadność wykonania ujawni się na etapie prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawcą robót budowlanych jest …………………….., na podstawie umowy nr ……………… z dnia ……………….., stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Osobą pełniącą funkcje Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia branży drogowej w imieniu wykonawcy robót budowlanych jest Pan …………, tel. …………..; adres email: …………………………

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Inspektorem nadzoru w ramach realizacji umowy jest …………………..nr tel.: ……………, e-mail: ……………………..

- Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji.

- Strony zgodnie ustalają, że w celu komunikacji w ramach realizacji umowy będą używać poczty elektronicznej w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej wiadomość, bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na potrzeby realizacji umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 6 i 7. Strony gwarantują, iż powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.

§2.

Personel realizujący zadanie

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.

- Funkcja Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno budowlanej a zarazem koordynatora zespołu inspektorów w stosunku do robót budowlanych objętych umową o roboty budowlane wymienioną w § 1 ust. 5, będzie pełniona przez: …………….. – e-mail:…………….., tel.: ……………………...

Funkcja Inspektora Nadzoru branży elektroenergetycznej w stosunku do robót budowlanych objętych umową o roboty budowlane wymienioną w § 1 ust. 5, będzie pełniona przez: ……………. e-mail: ……………., tel.: ………………….

- Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione powyżej posiadają wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego.

- Kserokopie dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025  r. poz. 418 dalej: Pr.Bud.), stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 2 wymaga zgody Zamawiającego i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na co najmniej 7 dni roboczych, przed wprowadzeniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§3.

Zakres pełnienia usługi

- Strony ustalają następujący zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

- nad realizacją robót budowlanych określonych w §1 ust. 1,

- nad realizacją robót dodatkowych, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności robót do wykonania,

- informowanie Zamawiającego o opóźnieniach robót w stosunku do uzgodnionego przez Strony terminu umownego,

- sprawdzanie otrzymanej dokumentacji i przedmiarów robót.

- weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych

- weryfikacja projektów umów podwykonawczych w zakresie rzeczowo-finansowym oraz w zakresie zgodności terminów ich realizacji.

- wykonywanie czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w umowie o roboty budowlane czynności.

- Zamawiający może rozszerzyć lub zmniejszyć zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego objętego niniejszą umową.

§4.

Obowiązki inspektora nadzoru

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

- Zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie wymaganiami Zamawiającego, 
w oparciu o dokumentacją projektową, zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego oraz pozostałymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej z zachowaniem należytej staranności.

- Obecność w miejscu prowadzenia prac w sposób zapewniający prawidłowy 
i skuteczny nadzór nad przebiegiem robót, uwzględniający technologię wykonania robót, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie bieżące potrzeby. Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do przybycia niezwłocznie, tj. w ciągu 1 doby od powiadomienia, na każde uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub Wykonawcy (zwanego dalej wykonawcą robót) dot. prac objętych nadzorem, również podczas kontroli prac w terenie przez Zamawiającego.

- Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym związanych z dojazdem na miejsce realizacji robót, kosztów materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów wynikających z warunków wykonania przedmiotu zamówienia oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przyjętych zobowiązań, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.

- W ramach pełnionych obowiązków Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie 
w szczególności do:

- reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na terenie prowadzonych robót przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, 
w zakresie BHP, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zapisami umowy o roboty budowlane z wykonawcą robót,

- zatwierdzania wbudowanych wyrobów budowlanych, materiałów, technologii inżynieryjnych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej 
z wykonawcą robót i dokumentacją techniczną - projektową, w tym również specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- współpracy z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian niepowodujących zwiększenia kosztu robót budowlano- montażowych- niemających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu budowlanego, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę i potwierdzanie pobytów w tym również płatnych, na karcie nadzoru autorskiego,

- opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany wyrobów i materiałów budowlanych, urządzeń 
i technologii,

- kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- udzielania na bieżąco Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót objętych nadzorem, niezwłoczne informowanie o stwierdzonych niezgodnościach 
z jednoczesnym proponowaniem do zaakceptowania przedstawicielowi Zamawiającego (tj. Kierownik Projektu i Kierownik jednostki – Dyrektor) działań zaradczych mających na celu ich usunięcie,

- wydawania wykonawcy robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika robót, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,

- żądania od wykonawcy robót usuwania usterek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

- w razie zaistnienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowania z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości tych robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego przy jednoczesnym niezwłocznym  zgłoszeniu na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem Zamawiającemu, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na prace dodatkowe, przedłożenie projektu zamiennego do Zamawiającego,

- potwierdzenia wykonanych prac objętych nadzorem przez wykonawcę robót, przygotowania w porozumieniu z wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, szerokości, powierzchni, sztuk, itp.),

- sprawdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i zestawienia wykonanych robót przedłożonego przez wykonawcę robót po zakończeniu realizacji inwestycji,

- bieżącej kontroli ilości i terminowości realizacji zadania w szczególności 
w zakresie dotrzymywania terminu zakończenia robót oraz podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji,

- udziału w odbiorach częściowych: robót zanikających i ulegających zakryciu i końcowym odbiorze robót objętych nadzorem i przyjmowania od wykonawcy robót wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletności dokumentów),

- kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad także na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy,

- nadzoru nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót koniecznych do odbioru,

- uczestniczenia w kontrolach prowadzonych w związku z realizacją inwestycji przez instytucje zewnętrzne,

- uczestnictwa w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych 
(1 raz w roku) na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad 
i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- składania po zakończeniu każdego miesiąca, do 5 dnia kolejnego miesiąca sprawozdań z realizacji pełnionego nadzoru wraz z opisem stanu postępów budowy popartych dokumentacją fotograficzną, a jeśli zaistnieją odstępstwa, podanie obiektywnych przyczyn tych odstępstw w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu robót, powyższe należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej na adres e-mail:………………………………..,

- wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej budowy, z wszystkich jej etapów w wersji elektronicznej (na cyfrowym nośniku danych pendrive),

- sprawowania nadzoru w trakcie całego okresu gwarancyjnego na roboty budowlane nad jakością i stanem technicznym drogi oraz wszystkich innych elementów zakresu inwestycji, uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych, sporządzania protokołów z w/w przeglądów, nadzoru nad prawidłowością usuwania usterek w terminie przewidzianym protokołem z przeglądu, w przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie okresu gwarancyjnego na przeglądach lub po interwencji doraźnej Zamawiającego; obowiązki zawarte w niniejszym punkcie Inspektor Nadzoru będzie pełnił w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy,

- nadzoru nad prowadzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi przy realizacji tychże robót oraz nad przestrzeganiem zasad ochrony środowiska,

- opiniowania harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonawcy robót budowlanych, oraz przedstawianie opinii w tym zakresie Zamawiającemu.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych 
w ust. 1 z najwyższą starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor nadzoru zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy na wniosek Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udziału w komisjach odbiorowych i Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, uczestnictwo 
w odbiorach robót zanikających i w odbiorze końcowym. Z tego tytułu Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- W przypadku zagrożeń terminów realizacji robót budowlanych lub w innych okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie Rad Budowy, Inspektor winien powiadomić Zamawiającego i Wykonawcę o terminie i miejscu przeprowadzenia Rady Budowy. W ciągu 3 dni od dnia w którym odbyła się Rada Budowy Inspektor winien przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego i Wykonawcy celem uzgodnienia protokół z Rady Budowy.

- Inspektor Nadzoru odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego (jak i inne osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Inspektora nadzoru lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§5.

Reprezentacja

Inspektor Nadzoru jest, w granicach zadań realizowanych w związku z niniejszą umową, przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 i 5 niniejszej umowy.

§6.

Roboty dodatkowe

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robot, to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Zmiana technologii wykonania robót powinna być uzgodniona, przed jej wprowadzeniem, z Zamawiającym.

§7.

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………… zł netto plus należny podatek VAT 23 % w wysokości: ……………. zł, co stanowi kwotę brutto ……………… zł (słownie: ………………………… 00/100) niezależnie od ilości pobytów, na terenie robót, za cały okres sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający przewiduje 2 płatności częściowe po rozliczeniu płatności częściowych Wykonawcy robót budowlanych. Wysokość płatności częściowych będzie stanowiła  40 % i 55 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- W terminie do 14 dni od daty komisyjnego końcowego odbioru przez Zamawiającego nadzorowanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. W/w oświadczenie stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur częściowych i faktury końcowej. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Zasady wystawiania faktury:

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po zakończeniu robót budowlanych, które zostaną potwierdzone podpisanym przez strony protokołem częściowego i końcowego odbioru robót.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:

NABYWCĘ Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP 712-29-04-545, REGON 431019170,  ODBIORCĘ: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, NIP 946-17-76-938 ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin i przesyła/doręcza w oryginale na adres: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin. Na każdej z faktur Wykonawca zobowiązany jest, oprócz standardowych zapisów wymaganych prawem polskim, zamieścić numer niniejszej UMOWY.

Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej należy jako rodzaj adresu PEF Zamawiającego wybrać NIP a jako numer adresu PEF: 7171308671. W ustrukturyzowanej fakturze należy zawrzeć informacje wymienione w ust. 5 pkt 2

- Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 uwzględnił wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………., znajdujący się w rejestrze elektronicznego wykazu przedsiębiorców Krajowej Administracji Skarbowej pn.: Biała lista podatników VAT.

- Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania faktury w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF.

- Na każdej z faktur / rachunku Wykonawca zobowiązany jest, oprócz standardowych zapisów wymaganych prawem polskim, zamieścić numer niniejszej UMOWY.

- Faktury / rachunki wystawiane / doręczane niezgodnie z ww. zasadami mogą zostać zwrócone bez księgowania. W przypadku doręczenia faktury / rachunku na niewłaściwy adres lub nie zawierającej wszystkich wymaganych prawem i niniejszą umową elementów Wykonawca ponosi wszelkie negatywne konsekwencje z tego tytułu.

- Wykonawca, każdorazowo wraz z fakturą lub na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie własne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy).

- Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497) w stosunku do Wykonawcy.

- W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa  w ust. 11 lub 12 Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia do czasu przedłożenia oświadczeń, a termin do zapłaty faktury w tym czasie nie biegnie.

§ 71

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur-KSeF

1. Poniższe postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury oraz w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy.

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Wykonawcy uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

7. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

8. W związku z brakiem możliwości dodawania przez KSeF załączników które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi, tj. nie będą stanowić integralnej części faktury w systemie KSeF,  wszystkie dotychczas przesyłane załączniki pod fakturą Wykonawca winien przesyłać na wskazany adres:……………..

W tytule wiadomości email lub pisma należy dodać KSeF ID ( numer nadanej w KSeF). Jest to warunek konieczny do prawidłowego zidentyfikowania załącznika z fakturą.

§8.

Kary umowne

- Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca albo za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 300,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek.

- w wysokości 300 złotych, za każdy przypadek nie przybycia Inspektora Nadzoru w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy nadzorowanych robót na teren objętych tymi robotami lub braku udziału Inspektora Nadzoru w komisjach odbiorowych i Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego, braku uczestnictwa Inspektora Nadzoru w odbiorach robót zanikających, częściowych oraz w czynnościach związanych z odbiorem końcowym nadzorowanych robót, w terminie wskazanym w wezwaniu.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zapłaty tej kary.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania niniejszej umowy lub jakichkolwiek pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Powiadomienie, o którym mowa Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, w formie elektronicznej na adres e-mail: ………….lub poprzez E-DORĘCZENIA AE: ………………………...

- Terminem otrzymania powiadomienia jest:

  - w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej lub poprzez E-DORĘCZENIA – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru,

  - w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 5.

- Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych 
z różnych tytułów wskazanych w umowie do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§9.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie złożone Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 10 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynach odstąpienia.

§10.

Wierzytelności

Inspektor Nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, tel. 81 53-216-05).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@lscdn.pl lub pisemnie (kontakt: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin).

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

- Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilnoprawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.

- Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną) jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Osoby fizyczne posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub  uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 12.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy właściwe dla zdarzenia mogącego powstać w wyniku realizacji umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:

- dla Zamawiającego: …………………., ul. ………….., ………….., E-DORĘCZENIA: …………..

- dla Wykonawcy: ………………, ul. …………….., ……………, e-mail: ……….., E-DORĘCZENIA: …………………………………

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Umowa na roboty budowlane nr ………………… – Zał. Nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy – Zał. Nr 2

- Oświadczenie sankcyjne – Zał. Nr 3

6. Umowę̨ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………

Wykonawca:

…………………………………………

Oświadczam, że dopełniłem wszystkich formalności związanych z realizacją umowy Nr …………….  z dnia ……………… oraz umowy na roboty budowlane Nr …………..  z dnia ………………..  i zobowiązuję się do świadczenia usługi zgodnie z zapisami w/w umowy w okresie gwarancyjnym.

…………………………………….

Data; podpis

Załącznik nr 3 do Umowy nr ………………..

Zamawiający:

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie,

ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………..

Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie realizującego umowę

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA UMOWY Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie jestem pomiotem wpisanym na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

Data; podpis

Zgodnie z treścią:

Art. 2. 1. Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1, zwana dalej „listą”,
jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Pub-
licznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu,
wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich za-
stosowanie.
2. Zakres środków, o których mowa w art. 1, stosowanych wobec osób i podmiotów wpisanych na listę nie może po-
wielać zakresu środków określonych względem tych osób i podmiotów w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
lub rozporządzeniu 269/2014.